analisi de datos:

Mapa de calor
- estadísticas de viajes (ciudades más frecuentes, rutas, horas, fechas, mejores precios, duración, números de viajeros, cantidad de equipaje, valoración conductor, frecuencia por usuario (mas activos), puntos de reunión, tolerancia a desplazamiento añadido.
- Viajes intermedios: un viaje alternativo que incluya al viaje original y que no supere el 30% más del viaje original. Si lo hay lo muestra.

Tenemos acceso de base de datos
Publicaciones de la gente sus viajes

Features

- estadísticas de viajes
  - Ciudades más y menos frecuentes.
  - Rutas más y menos frecuentes.
  - Fechas y horas más y menos frecuentes.
  - Mejores y peores precios.
  - Duración media, max y min.
  - Números de pasajeros mín, máx y media.
  - Cantidad de equipaje min, max y media.
  - Valoración del conductor mejor y peor.
  - Usuarios más activos y menos.
  - Puntos de reunión más y menos solicitados.
  - Tolerancia al desplazamiento añadido (lo sacamos sobre encuestas y valoraciones de usuarios).
- Mapa de calor
- Aplicación de viajes intermedias
  - Búsqueda de viajes que incluya la original
  - Cálculo de distancia (-30%)
  - Tolerancia de desplazamiento punto de origen y/o destino (20km).
- Desarrollo portal web
  - Control de entrada
    - Registrarse
    - Login
    - Recuperación de contraseña
  - Integración de la aplicación

ID	Bloques	ROL	Descripción de la historia del usuario.	Tareas	Esfuerzo empleado en horas
ID0	PB00	Desarrollador	Necesito estadísticas de viajes.	Calcular ciudades más y menos frecuentes.	2
				Calcular rutas más y menos frecuentes.	2
				Calcular Puntos de reunión más y menos solicitados.	2
				Calcular Duración media, max y min.	2
	PB01	Desarrollador		Calcular Fechas y horas más y menos frecuentes.	2
				Calcular mejores y peores precios.	2
				Calcular Números de pasajeros mín, máx y media.	2
				Calcular Cantidad de equipaje min, max y media.	2
	PB02	Desarrollador		Calcular la valoración del conductor mejor y peor.	2
				Calcular Usuarios más activos y menos.	2
				Calcular Tolerancia al desplazamiento añadido	4
	PB03	Diseñador		Preparar la presentación de datos estadísticos.	2
ID1	PB04	Desarrollador	Necesito un mapa de calor.	Realizar el mapa de calor.	4
	PB05	Diseñador		Realizar la presentación del mapa de calor.	2
ID2	PB06	Desarrollador	Necesito una aplicación de viajes alternativos cuando el usuario no encuentre conductor.	Desarrollar programas de búsqueda de viajes alternativos.	6
	PB07	Desarrollador		Desarrollar la calculadora de tiempos.	3
	PB08	Desarrollador		Desarrollar los dos programas anteriores en una interfaz.	2
	PB09	Diseñador		Diseñar la interfaz.	2
ID3	PB10	Desarrollador	Necesito un portal web	Control de entrada.	12
	PB11	Desarrollador		Integración de la aplicación.	6
	PB12	Diseñador		Diseñar la interfaz.	2

ID	ROL	Descripción de la historia de usuario	Tareas	Esfuerzo empleado en horas.
ID0	Ruben, Pablo, Adrian.	Necesito estadísticas de viajes	Calcular y analizar ciudades más y menos frecuentes.	10
			Calcular Fechas y horas más y menos frecuentes.	8
			Calcular Usuarios más activos y menos.	10
ID2	Ruben Pablo y Salvador.	Necesito una aplicación de viajes alternativos cuando el usuario no encuentre conductor.	Diseño del programa de búsqueda de viajes alternativos.	15
			Diseño de calculadora de tiempos.	12
TOTAL				55

Sprint 0

	Trabajo realizado el dia anterior	Trabajo a realizar el dia de hoy	Impedimentos
Dia 1	Ninguno	Ver la documentación de la base de datos del cliente. Escoger el lenguaje de programación de análisis.
Dia 2	Hemos visto la documentación de la base de datos del cliente. Hemos escogido el lenguaje de programación de análisis	Sacar tablas de ciudades, fechas y clientes. Preparar funciones matemáticas.
Dia 3	Hemos obtenido los datos necesarios para las pruebas.
Dia 4
Dia 5